《AI试衣——身形分析与版型推荐》PRD v1.0

1. 项目概述 — 我们到底要做什么？

一句话概述：
一款基于问卷引导的身形分析工具，帮助用户快速识别自身身形类型，并获得专业、可执行的穿搭建议。

解决的问题：用户对自己的身形不够了解、不知道适合自己的穿搭风格，导致“买错衣”“穿不对”“不自信”等问题。

面向对象：18–35 岁的普通用户，尤其是爱美、想变美但对时尚不敏感的学生群体与年轻都市女性。

2. 问题与机遇 — 我们为什么要做这个？

用户痛点

- 不会判断身形：很多用户不知道自己是梨形、苹果形还是沙漏形。

- 不会穿搭：不知道如何根据自己的身形挑选适合的衣服版型。

- 现有内容分散：网上信息杂乱，需要自己筛选，很难得到个性化建议。

市场机遇

- 穿搭内容消费旺盛（小红书/抖音数据表明“身材穿搭”“显瘦穿搭”是长期高热度话题）。

- 同类工具稀缺，大部分只提供图文，不提供结构化问卷 + 输出规则。

3. 产品目标与成功指标 — 如何衡量我们成功了？

产品目标

- 帮助用户快速识别自身身形并获得穿搭建议。

- 打造一个轻量、趣味、准确度高的小工具 Demo。

成功指标

- 上线两周内：

  - 用户完成分析人数 ≥ 100 人

  - 任务完成率（从开始问卷到获得结果）≥ 60%

  - 结果页面满意度问卷评分 ≥ 4 / 5

4. 目标用户与核心场景 — 我们为谁而做？他们在什么情况下用？

主要用户画像

用户 #A：19 岁，女大学生，小红书重度用户

- 喜欢买衣服但不懂版型

- 身材略微微胖，购衣焦虑

- 偏好轻松互动式工具

- 害怕提供全身照片

用户 #B：25 岁，女性职场新人，注重形象

- 需要选择通勤装

- 想快速提升搭配能力

- 需要可信度更高的自动分析

核心使用场景（用户故事）

- 作为一名小红书用户
我希望快速知道自己的身形类型
以便在买衣服时更有方向、看起来更好看。

- 作为一名线上购物者
我希望获得适合自己的穿搭建议
以避免买回来的衣服不合身。

5. 产品功能清单 — MVP 要做什么？

MVP（两周可实现）

| 功能模块 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 引导页 | 说明功能、明确隐私、开始按钮 | Must |
| 方案 A：问卷流程 | 约 3-6道题，肩-腰-臀等关键维度 | Must |
| 身形分类规则引擎 | 简单 IF-ELSE：输出 5–6 类身形 | Must |
| 身形结果页 | 展示：身形类型 + 特征描述 | Must |
| 穿搭建议页 | 为每种身形提供版型推荐与“避雷”项 | Must |
| 分享/保存结果 | 生成可分享卡片 | Could |
| 轻量埋点（问卷完成率） | 统计完成情况 | Should |

方案 B（进阶，可选）

| 功能模块 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 上传照片 | 单张全身照上传 | Should |
| AI量体 | 获取肩、腰、臀宽度等 | Could |
| 自动身形判断 | 替代问卷流程 | Could |

A+B也可以

6. 非功能性需求 — 产品要好成什么样？

性能

- 页面响应在 5s 内完成。

- 问卷页面切换无卡顿。

安全与隐私

- 不保留用户照片，上传后即时删除。

- 不收集个人身份信息。

兼容性

- Web/H5 版本为主，适配常见 iOS/Android 浏览器。

易用性

- 问卷题目语言简洁，3 分钟内可完成。

- 结果建议不超过 5 条，直观可执行。

7. 风险与假设 — 有哪些不确定性？

关键假设

- 用户愿意花 2–3 分钟回答问卷。

- 身形分类基于问卷的准确率能满足用户预期。

- 用户希望获得“明确的穿搭建议”而非抽象结论。

风险与应对

| 风险 | 描述 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 隐私担忧 | 方案 B阻力大 | 保持方案 A 为主流程 |
| 问卷结果不够准确 | 用户身形复杂 | 问卷设置尽可能具体；结果提供“你可能是：XX”备选项 |
| 人体分析 API 延迟高 / 付费 | 影响体验 | 作为备用方案，仅展示 Demo |

8. 时间规划与关键里程碑 — 节奏如何？

两周 SPRINT 路线图

| 时间 | 里程碑与工作内容 |
| --- | --- |
| Day 1–2 | 明确技术需求、完成流程规划、具体功能形式确认 |
| Day 3–5 | 问卷设计、身形规则整理、UI 草图 |
| Day 6–9 | 前端开发 + 简易后端 |
| Day 10–11 | 结果页打磨、用户测试 |
| Day 12–13 | 测试与修复、性能优化 |
| Day 14 | 提交最终作品 + demo演示 |

9. 相关链接与资源

- 身形分类参考：梨形、苹果形、沙漏形、倒三角、矩形

- 穿搭推荐参考：小红书达人文章

- 规则引擎示例文档

1. 肩 > 臀 → 倒三角

2. 臀 > 肩 → 梨形

3. 腹部胖 + 腰不明显 → 苹果形

4. 肩≈臀 + 腰明显 → 沙漏形

5. 肩≈臀 + 腰不明显 → 矩形