AI情绪印花设计PRD v1.0

- 项目概述

目标：
开发一款面向年轻人的AI印花设计小程序，通过分析用户和AI对话当中的情绪，将其生成与情绪对应的独特印花图案，适用于服装、鞋履、包配及周边产品
价值：
帮助年轻用户快速表达情绪与个性，实现创意灵感落地和个性化定制

- 问题与机遇

用户痛点：

害怕不被认同，别人的闲言碎语，自己太矫情，趋同，不完美……

- 年轻人渴望表达自我，但现有印花设计缺乏即时个性化

- 社交平台流行内容转变较快，用户难以将当下情绪或灵感与视觉结合

市场机遇：

- 全球个性化服饰市场持续增长，预计到2028年市场规模超过600亿美元

- AI创意生成市场快速发展，现有竞品多集中在图像生成，但少有专注于情绪到设计的转换

- 空白点：提供实时、情绪驱动、可落地的印花设计服务

- 产品目标与成功指标

业务目标：

- 快速吸引年轻用户尝试个性化印花生成

- 打通电商或AI 高级定制渠道，提升付费转化

- 建立品牌“情绪表达+创意印花”IP

成功指标（KPI）：

- MVP上线3个月内：日活跃用户≥2000，注册转化率≥20%

- 平均用户每月生成印花数量≥3

- 用户生成印花并分享至社交平台的比例≥15%

- 首季度内B端定制合作订单≥50

- 目标用户与核心场景

用户画像：

- 年龄：18–28岁

- 职业：大学生、年轻职场人、自由职业者

- 兴趣：时尚、创意、社交分享

- 行为习惯：经常在社交平台分享生活内容，热衷个性化表达，容易受社交环境影响

核心场景/用户故事：

- 情绪表达 & 个性穿搭
“作为一名大学生，我希望在周五晚上的宿舍，用手机小程序将自己当天，这一段时间或希望后面的时间的情绪转化为印花图案，以便制作独一无二的T恤，展现自我个性或自我疗愈。”

- 灵感生成 & 产品创作
“作为一名年轻设计师，我希望在工作日白天，办公室或家中，用电脑/平板操作，上传灵感图片 → 输入“宁静、轻柔”情绪标签 ， AI生成多套印花设计 → 用户调节颜色、元素比例 ，导出高分辨率印花 → 用于家居抱枕、数码周边，快速获得独特创意图案，提高工作效率，同时确保设计个性化。”

- 展示自我 & 互动

“作为一名社交活跃用户，我希望在任何地点，任何时间，用手机/电脑/平板操作， 浏览历史生成印花 → 收藏或点赞喜欢的作品 ，分享至InJOY账号评论区或小红书社区 → 获取点赞、评论 ，参与互动、关注同好作品 → 在社区中找到认同感，通过社交互动建立归属感和认同感，同时激发创作灵感。”

- 产品功能清单

MVP功能 ：

- 用户可与AI 对话，描述当下的情绪和想要的风格，AI根据情绪和风格生成对应图案

- 用户可自行上传想要的图片，也可和AI 对话调整尝试不同的风格（将一张你喜欢的图片打印在T恤上，自己穿着，不售卖、不公开宣传，这在法律上通常被视为“个人学习、欣赏”范畴，不构成侵权）

- 用户也可自行文字编辑，可选字体，语种

- 我们会给用户推荐合适的色彩搭配推荐供用户选择

扩展功能 ：

- 印花生成历史管理与分类

- 与电商平台对接，实现印花定制下单

- AI根据用户情绪偏好推荐设计风格

未来功能 ：

- 多人协作生成印花

- 用户可自定义搭配颜色

- 用户上传作品、互动、点赞、交流，变成一个情绪社区

- 非功能性需求

- 性能：生成一幅印花≤3秒，预览切换≤1秒

- 安全：用户数据加密存储，隐私保护合规（GDPR/国内法规）

- 风险与假设

假设：

- 用户愿意尝试AI生成印花并分享至社交平台

- AI可以生成多样化且高质量的印花设计

- 年轻人对个性化定制产品有付费意愿

风险：

- AI生成结果可能与用户期望差距大，影响体验

- 第三方印刷厂/电商合作对接稳定性不足

- 版权产权问题需提前告知/审核

- 时间规划

一个月 SPRINT 路线图

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 第一周（4.7） | 明确技术需求、具体功能形式确认、完成UI页面设计 |
| 第二周 | 用户体验问卷、MVP功能开发、账号运营辅助 |
| 第三周 | 前端开发 + 简易后端 |
| 第四周 | 结果页打磨、用户测试 |

小红书推广策略：

INCHIC：官方资讯、印花案例

Inchill：穿搭推荐、审美积累

INJOY：用户作品分享、互动社区

- 相关链接与资源

- 竞品分析文档

- UI页面设计稿